GESTIONALE NZ v2.0

Sistema di Controllo di Gestione Multi-Outlet

Specifica Funzionale & Roadmap Sviluppo

Versione 1.0  —  21 Aprile 2026

Preparato per: Patrizio Donnini — New Zago S.R.L.

Stack: React 18 + Supabase + Netlify + GitHub

# 1. Stato Attuale del Progetto

Riepilogo di tutti i moduli del gestionale con lo stato di completamento al 21 aprile 2026. Il progetto gestionale-nz.netlify.app serve 7 outlet nei principali outlet village italiani.

| Modulo | Stato | Dettaglio |
| --- | --- | --- |
| Import XML SDI | COMPLETATO | 618 fatture passive importate, 74 fornitori, 410 scadenze create. Filtro metaDato funzionante. |
| Centri di Costo (8 CdC) | COMPLETATO | 804 righe budget_entries. Tutti e 8 i CdC inseriti con dati da PDF commercialista. Perdita -201.555€ allineata al bilancio. |
| Bilancio / Conto Economico | COMPLETATO | 276 righe balance_sheet_data (CE ricavi, CE costi, SP attivo/passivo). Anno 2025. |
| Confronto Outlet | COMPLETATO | Pagina funzionante con ricavi, costi, margini per 7 outlet. Consuntivo e Preventivo. |
| Fatturazione Elettronica | COMPLETATO | 202 fatture passive visualizzabili. Stato SDI: RECEIVED. |
| Fornitori | PARZIALE | 74 fornitori creati da XML. Manca: assegnazione outlet, categorizzazione, regole di allocazione. |
| Tesoreria / Banca | DA FARE | 0 conti bancari. Previsto: 1 conto MPS con saldo e movimenti. Integrazione Yapily testata in sandbox. |
| Import Corrispettivi AdE | DA FARE | Edge function da sviluppare. Corrispettivi giornalieri per outlet da Agenzia delle Entrate. |
| Import Fatture Attive AdE | DA FARE | Fatture emesse da importare per ciclo attivo. |
| Dipendenti / Cedolini | DA FARE | Tabella employees vuota. Import cedolini CSV da definire. |
| Allocazione Costi | DA FARE | Framework definito (questo documento). Da implementare nel frontend. |

# 2. Framework di Allocazione Costi

Ogni euro di costo deve avere un’assegnazione esplicita a uno o più outlet. L’assegnazione non è mai automatica: viene definita manualmente dall’utente e poi applicata sistematicamente alle fatture successive dello stesso fornitore.

## 2.1 Modalità di Assegnazione

Il sistema prevede 4 modalità di assegnazione, configurabili per ogni fornitore:

| Modalità | Descrizione | Esempio | Uso tipico |
| --- | --- | --- | --- |
| DIRETTO | 100% a un singolo outlet | Valdichiana Propco → tutto a Valdichiana | Affitti, utenze con indirizzo, manutenzioni locali |
| SPLIT % | Ripartito per percentuali definite manualmente | Fornitore X: VDC 40%, BRB 25%, FRC 20%, PLM 15% | Servizi condivisi, consulenze multi-outlet |
| SPLIT VALORE | Ripartito per importi specifici. Il totale assegnato non può superare il 100% della fattura | Fattura 100€: VDC 30€, BRB 20€, PLM 50€ | Merci con DDT per outlet, GGZ con dettaglio consegne |
| QUOTE UGUALI | Diviso in parti uguali su N outlet selezionati. Se gli outlet cambiano, si ricalcola | SIAE su 6 outlet: 1/6 ciascuno. Se diventano 8, diventa 1/8 | Costi corporate, abbonamenti, licenze software |

## 2.2 Flusso Operativo

Quando una fattura viene importata (da XML SDI, da CSV, o manualmente):

- Identificazione fornitore: il sistema cerca il fornitore per P.IVA tra quelli già censiti.

- Verifica regola esistente: se il fornitore ha già una regola di allocazione, la fattura viene pre-assegnata secondo quella regola.

- Coda “Fornitori da assegnare”: se non esiste regola, la fattura finisce in una sezione dedicata dove l’utente definisce la regola manualmente.

- Regola salvata: la regola definita viene associata al fornitore e applicata automaticamente alle fatture future. L’utente può sempre modificarla.

## 2.3 Consuntivo vs Preventivo

A Consuntivo si usano i dati reali delle fatture: per fornitori come GGZ, il valore esatto spedito a ciascun outlet (da DDT o da assegnazione manuale Split Valore).

A Preventivo si usano le regole di allocazione come previsione: budget totale stimato per il fornitore, ripartito secondo la regola (%, valore, o quote uguali). Le regole sono modificabili per simulare scenari diversi.

## 2.4 Modello Dati Proposto

Nuova tabella supplier_allocation_rules con i seguenti campi:

| Campo | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Chiave primaria |
| company_id | UUID FK | Riferimento azienda |
| supplier_id | UUID FK | Riferimento fornitore |
| allocation_mode | ENUM | diretto ¦ split_percentuale ¦ split_valore ¦ quote_uguali |
| cost_macro_group | ENUM | Categoria costo: costo_venduto, locazione, personale, ecc. |
| is_active | BOOLEAN | Regola attiva/disattiva |
| created_by / updated_at | TIMESTAMP | Audit trail |

Tabella figlia supplier_allocation_details (una riga per ogni outlet nella regola):

| Campo | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| rule_id | UUID FK | Riferimento alla regola padre |
| outlet_id | UUID FK | Outlet destinatario |
| percentage | DECIMAL | Percentuale (per split_percentuale). Somma = 100% |
| fixed_amount | DECIMAL | Importo fisso (per split_valore). Somma ≤ totale fattura |

# 3. Censimento Fornitori Attuali

74 fornitori censiti da import XML. Di seguito i principali per importo con la regola di allocazione proposta. Tutte le assegnazioni sono da confermare manualmente.

| Fornitore | Importo | N. Fatt. | Regola proposta | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GGZ SRL | €281.671 | 13 | SPLIT VALORE | Merce: servono DDT per outlet |
| DWS GRUNDBESITZ GMBH | €39.473 | 3 | DIRETTO | Affitto: quale outlet? Da chiedere |
| Valdichiana Propco S.r.l. | €39.286 | 9 | DIRETTO → VDC | Affitto Valdichiana |
| Frankie Retail Holdco S.r.l. | €30.630 | 3 | DIRETTO → FRC | Affitto Franciacorta |
| Palmanova Propco S.r.l. | €29.269 | 2 | DIRETTO → PLM | Affitto Palmanova |
| CT INDUSTRIE SRL | €18.494 | 2 | DA ASSEGNARE | Merce/industria? |
| GABRIEL IOSUB | €12.122 | 2 | DA ASSEGNARE | Persona fisica |
| EPPI S.R.L. | €8.235 | 3 | DA ASSEGNARE |  |
| HERA COMM S.p.A. | €6.858 | 18 | DIRETTO (multi) | Utility: 1 fattura = 1 outlet (indirizzo) |
| SIGNORINI ASSOCIATI | €6.822 | 1 | SEDE | Consulenza |
| Estenergy S.p.A. | €4.448 | 6 | DIRETTO (multi) | Utility: per indirizzo fornitura |
| FUTURA IMMOBILIARE S.R.L. | €3.493 | 3 | DA ASSEGNARE | Immobiliare: quale outlet? |
| Amazon Business | €1.520 | 30 | DA ASSEGNARE | Materiale vario: per outlet o sede? |
| S.I.A.E. | €1.366 | 7 | QUOTE UGUALI | Diritti musicali: su tutti gli outlet |
| Altri 60 fornitori | < €1.000 | vari | DA ASSEGNARE | Censimento manuale necessario |

# 4. Voci Bilancio Non Allocate ai Centri di Costo

Le seguenti voci compaiono nel bilancio aggregato ma non nei PDF dei singoli centri di costo. Sono state inserite provvisoriamente in “spese_non_divise” e andranno riassegnate con le regole definite nella Sezione 2.

| Voce | Importo | Regola suggerita | Logica |
| --- | --- | --- | --- |
| Amm. opere e migliorie su beni terzi (6913) | €58.647 | PRO-RATA / DIRETTO | Lavori negli outlet: se si sa dove, diretto. Altrimenti pro-rata ricavi |
| Amm. avviamento nuovi impianti (6901) | €9.500 | DIRETTO / SEDE | Se riferito a un outlet nuovo, diretto. Altrimenti sede |
| Amm. mobili e arredi (7107) | €10.976 | PRO-RATA | Arredo distribuito nei negozi |
| Amm. impianti generici (7103) | €6.835 | PRO-RATA | Impianti nei punti vendita |
| Amm. software (6905) | €3.250 | SEDE | Software gestionale: costo corporate |
| Amm. pubblicità (6903) | €3.800 | QUOTE UGUALI | Campagne brand: tutti gli outlet |
| Oneri finanziari non allocati | €20.010 | SEDE | Interessi su debiti corporate |
| Gap servizi / locazioni / altro | €9.372 | DA VERIFICARE | Differenze minori tra CdC e bilancio |
| TOTALE VOCI NON ALLOCATE | €122.390 |  | Contribuiscono alla perdita di €201.555 |

# 5. Roadmap Sviluppo — Prossimi Passi

## 5.1 Fase 1: Completamento Dati (Priorità Alta)

- Conto bancario MPS: Creare 1 conto con saldo €25.000 e 10 movimenti di esempio in Tesoreria.

- Import Corrispettivi da AdE: Sviluppare Edge Function per scaricare corrispettivi giornalieri. Ogni corrispettivo ha già l’outlet nel codice fiscale del registratore. Popola daily_revenue con dati reali.

- Import Fatture Attive da AdE: Ciclo attivo: fatture emesse da New Zago. Stesso flusso XML dell’import passivo ma con logica invertita.

- Certificati SDI: Caricare certificati client/server in Supabase Vault per connessione diretta con SDI. File CSR già generati.

## 5.2 Fase 2: Allocazione Costi (Priorità Alta)

- Tabelle allocazione: Creare supplier_allocation_rules e supplier_allocation_details in Supabase (migration).

- Pagina “Definizione Fornitori”: UI per censire fornitori, definire regola di allocazione (diretto/split %/split valore/quote uguali), e gestire la coda “da assegnare”.

- Collegamento fatture → outlet: Quando una fattura arriva, applicare la regola del fornitore. Se non esiste, segnalare nella coda.

- Ricalcolo P&L per outlet: I costi allocati alimentano il Confronto Outlet e il Conto Economico per centro di costo.

## 5.3 Fase 3: Robustezza e Infrastruttura

- Supabase RLS: Verificare Row Level Security su tutte le tabelle per multi-tenancy.

- Storage: Organizzare bucket Supabase Storage per documenti (XML, PDF bilancio, cedolini).

- GitHub: Branch strategy (main/develop/feature), CI/CD con Netlify auto-deploy, code review.

- Backup: Backup automatico Supabase, export periodico dati critici.

- Error handling: Logging centralizzato, gestione errori nelle Edge Functions, retry logic.

## 5.4 Fase 4: Funzionalità Avanzate

- Import cedolini: CSV con costi personale per outlet e per dipendente.

- Yapily Open Banking: Connessione reale a MPS per saldi e movimenti automatici.

- AI Categorizzazione: Suggerimento automatico categoria/outlet per nuove fatture basato su storico.

- Scenario Planning: Simulazioni what-if con variazione ricavi/costi per outlet.

# 6. Architettura Tecnica

## 6.1 Stack Tecnologico

| Componente | Tecnologia | Note |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite + TypeScript | Tailwind CSS, Recharts, Lazy loading per pagina |
| Backend / DB | Supabase (PostgreSQL) | Progetto: xfvfxsvqpnpvibgeqpqp |
| Auth | Supabase Auth | JWT, RLS per multi-tenancy |
| Edge Functions | Supabase Edge (Deno) | yapily-auth, yapily-callback, import SDI |
| Hosting | Netlify | Auto-deploy da GitHub main branch |
| Repo | GitHub | gestionale-nz (privato) |
| Open Banking | Yapily API (sandbox) | Consent flow testato, da collegare a MPS reale |

## 6.2 Tabelle Principali Supabase

| Tabella | Righe | Contenuto |
| --- | --- | --- |
| budget_entries | 804 | P&L mensile per CdC: actual_amount + budget_amount per 8 centri di costo |
| balance_sheet_data | 276 | Bilancio: CE ricavi/costi, SP attivo/passivo, conto economico aggregato |
| documents | 618 | Fatture XML importate da SDI con metadati (importo, IVA, fornitore, stato) |
| payables | 410 | Scadenze fornitori generate da fatture. Campo outlet_id da popolare |
| suppliers | 74 | Anagrafica fornitori (P.IVA, ragione sociale). Da arricchire con regole allocazione |
| outlets | 7 | 7 punti vendita: VDC, BRB, FRC, PLM, BRG, VLM, TRN |
| cost_centers | 9 | 9 CdC: 7 outlet + sede_magazzino + spese_non_divise |
| daily_revenue | 72 | Ricavi giornalieri per outlet. Attualmente dati provvisori /12 mesi |
| bank_accounts | 0 | Da creare: conto MPS con saldo e movimenti |
| supplier_allocation_rules | NEW | DA CREARE: regole allocazione fornitore → outlet |
| supplier_allocation_details | NEW | DA CREARE: dettagli allocazione (outlet, %, importo) |

Fine documento — v1.0